个人周报

报告期：2016-11-01至2016-11-06

报告人：王天昊

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 数据库系统设计 | 2016-11-02~2016-11-06 | 已完成 |

* **问题和关注点**

数据库现在已经能够实现一些基础的功能，但是在性能方面可能需要之后的测试。数据库设计真的需要很强的逻辑思维。一个人的思路有限，在团队大家的集思广益下才能够更加完善。

中间出现了许多问题，比如某两个表的逻辑关系混乱，还有出现了某几个表在构建时发现不能按照期初的设想简历。这些问题在大家的合作下终于完成。由于界面原型设计没有在预期的时候完成，所以还帮助他人进行了界面原型的书写。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 界面原型设计 | 2016-11-7~2016-11-7 | 未完成 |
| 1. 项目编码开发前统一学习 | 2016-11-8~2016-11-8 | 未完成 |
| 1. 项目开发环境搭建 | 2016-11-9~2016-11-9 | 未完成 |